KONTROLIA

HABLA FACIL, CONTROLA TODO

APP  GESTION DE COMUNICACIÓN INTELIGENTE  PARA EQUIPOS EFICIENTES –

- OBJETIVO DEL SISTEMA

Desarrollar una aplicación móvil y web (tipo PWA o superior que centralice toda la comunicación, documentos, trámites y gestión operativa de cualquier tipo de equipo, permitiendo:

- Ordenar mensajes y archivos automáticamente de manera estructurada por temas, estados, responsables, prioridad, otros

- Workflow automatizado: cada mensaje se convierte en un “ticket” con estados claros (Nuevo, En proceso, Completado, Cerrado).

- Búsqueda avanzada: permite encontrar mensajes y documentos por palabras clave o contexto (“informes urgentes de seguridad”).

- Integración de comunicación: chat de texto, voz, videollamadas instantáneas, notificaciones push y alertas por correo.

- Asegurar trazabilidad total (historial completo de las comunicaciones y documentos)

- Reducir tiempos de búsqueda

- Mejorar la coordinación del equipo

- Gestionar un repositorio documental centralizado: todos los archivos (PDF, Excel, imágenes, planos, contratos) en un solo lugar con control de versiones

- Hacer seguimiento de documentos y trámites

- Funcionar sin internet (modo offline). se puede usar sin internet y sincroniza automáticamente al reconectarse.

- Ser simple de usar, incluso para personas sin experiencia tecnológica

- Adaptable a cualquier sector

- Personalizable, que permite crear sus categorias y otros.

- Todo en uno: Integra WhatsApp + correo + documentos + trámites

- Permitir hacer seguimiento del tramite de documentos (como carta, solicitud, ..)

- Generar documentos (carta, oficio, …) automáticamente

- Crear dashword y reportes con filtro visuales de alto impacto y detallado

- Lograr alta seguridad y trazabilidad. blockchain para registro inviolable de documentos  y flujos.

- Crear un aplicativo practico y sencillo para facilitar comunicaciones de mensajes de texto y documentos para grupos de trabajo, similar a whatsapp y otros aplicativos de comunicación.

- Debe enviar mensajes, archivos, fotos, link de diferentes temas,

- Realizar búsqueda avanzada de archivos, mensajes, prioridad

- Organizar los mensajes y documentos por temas denominados categorias y sub categorias para un mejor orden.

- El aplicativo debe permitir hacer seguimiento de los tramites, desde la presentación hasta la conformidad de la respuesta y se cierra el proceso.

BENEFICIOS

- ⏱ Reducción del 70% del tiempo en búsqueda de información

- 📈 Mayor productividad. cada mensaje/documento tiene historial completo

- 📍 Control total de la gestión

- 🧠 Menos dependencia de memoria humana

- 📲 Uso sencillo (tipo WhatsApp)

- 🌎 Funciona en cualquier lugar

- Eficiencia operativa. menos errores y duplicaciones.

- Accesibilidad universal: interfaz sencilla, usable incluso por personas con bajo conocimiento tecnológico.

- Escalabilidad: adaptable de 10 a 500 usuarios sin perder rendimiento.

- ARQUITECTURA GENERAL

La app funciona como una combinación de:

- 💬 WhatsApp (mensajes)

- 📁 Google Drive (documentos)

- 📊 Trello (tareas)

- 📅 Project (cronograma)

- 🤖 IA (asistente inteligente)

- COMPONENTES PRINCIPALES

- Mensajería Inteligente Estructurada

TODO (mensajes, correos, documentos, tareas, trámites) se convierte en: “REGISTROS INTELIGENTES” (tickets vivos)

  - Cada mensaje se convierte automáticamente en un ticket, es decir se convierte en una tarea con seguimiento, asigna responsable, adjunta archivo, inicia video llamada..

  - Se clasifica por:

    - Tema/categoria y sub tema/sub categoria

    - Responsable

    - Prioridad

    - Estado

    - Plazo

El Documento vivo Contiene:

- 📝 Descripción inicial

- 💬 Conversación completa

- 📎 Archivos

- 📍 Ubicación

- 🕒 Historial

- 👤 Responsables

Funciones:

- Editar

- Comentar

- Cambiar estado (regla para cambio de estado automatico y manual)

- Adjuntar evidencia

- Aprobar / rechazar

- Repositorio Documental Centralizado

Todos los archivos en un solo lugar, organizado por categorias y sub categorias (temas y sub temas) (ejemplo de categorias para obras: requerimiento, avances, mano de obra, contrato, informes, …) y tipo de archivo (PDF, Excel, Word, Fotos e imagen)

Funciones:

- Versiones automáticas

- Historial de cambios

- Control de acceso

Ejemplo de estructura tipo carpetas

📁 Proyecto 1

├── 📁 Contratos

├── 📁 Informes

├── 📁 Planos

├── 📁 Fotos

- Flujo de Trabajo  - Workflow Automatizado

Cada mensaje pasa por estados:

- Nuevo

- En proceso

- Completado

- Cerrado

El sistema guía automáticamente el proceso. Crear reglas para pasar de estado, por defecto al crear el primer mensaje se marca como nuevo. Debe seguir el hilo de la conversación

- Búsqueda Inteligente con IA

Permite buscar por:

- Palabras clave

- Contexto

5.  Comunicación Integrada

- Chat (texto)

- Correo electrónico

- Mensajes de voz

- Videollamadas

- Notificaciones automáticas

- Correos automáticos

6.  Modo Offline Inteligente

- Funciona sin internet

- Guarda datos localmente

- Sincroniza cuando vuelve la conexión

  - Dashboards Visuales

- Avance de tareas

- Pendientes

- Tiempos de respuesta

- Alertas

Visualizaciones:

- Kanban

- Calendario

- Gantt

- Listas

Personalizar indicadores

Graficos por responsables, categorias, Por prioridad, otros mediante filtro

8.  Automatización con IA

El sistema aprende y sugiere:

- Responsables

- Fechas límite

- Subtareas

- Genera reportes

- Clasifica mensajes autormaticamente

- Resume conversaciones

- Detecta prioridad

- Los mensajes cerrados los ubica en un lugar para ser consultado en cualquier momento y deja libre la bandeja

9.  Geolocalización

Cada mensaje o archivo puede tener ubicación:

- Lugar/zona

- Zona o sitio específico

10.  Seguridad y Trazabilidad

- Historial completo de acciones

- Opcional: uso de blockchain

- Definir roles

11. Gestor de trámites (core del sistema) (evaluar mejor alternativa)

TABLERO KANBAN

| NUEVO | EN PROCESO | COMPLETADO | CERRADO |
| --- | --- | --- | --- |

Cada tarjeta contiene:

- Título

- Responsable

- Fecha límite

- Prioridad

- Archivos

Al hacer clic:

Se abre el DOCUMENTO VIVO

12. Mapa (geolocalización)

Ideal para obras o campo

- Ver registros en mapa

- Filtrar por zona

- CAMPOS DEL SISTEMA (BASE DE DATOS)

Cada registro (mensaje/documento/tramite) contiene:

- ID único

- Fecha y hora

- Tema

- Subtema

- Mensaje inicial

- Remitente

- Responsable

- Prioridad

- Fecha límite

- Estado

- Tipo de tramite/mensaje (evaluar pertinencia  para seguimiento de los documentos en tramite)

- Archivos adjuntos

- Respuestas

- Historial de cambios

Asegurar orden total y seguimiento.

- FUNCIONALIDADES CLAVE

Organización automática

Todo se ordena sin esfuerzo del usuario.

Filtros avanzados

Buscar por:

- Fecha

- Responsable

- Categoria

- tramite

- Estado

- Prioridad

- Ubicación

- Canal ((WhatsApp / correo / app)

Notificaciones inteligentes

- Vencimientos

- Tareas urgentes

- Resumen semanal automático

Escaneo directo con OCR

- Foto → texto digital

- Ideal para documentos físicos

Control de versiones

- Cada cambio queda registrado

Reportes automáticos

- Generación de PDF semanal

- Envío por correo

- Permitir que el usuario genere reportes personalizados con múltiples criterios.

Vistas múltiples

- Lista

- Kanban

- Calendario

- Gantt

- Galería

Chat integrado:

texto, voz, videollamada instantánea desde un mensaje

Automatización de workflow.

subtareas automáticas según tipo de trámite.

Tramite de documentos:

Gestionar documentos formales dentro del flujo de comunicación

En el módulo de Chat de Temas y Documentos, se añade un tipo de mensaje “📝 Trámite”.

Al crear un mensaje tipo trámite, el usuario selecciona:

- Tipo de documento (Solicitud, Carta, Oficio, Informe, Otro).

- Destinatario o responsable.

- Fecha límite y prioridad.

El sistema genera un ticket con trazabilidad completa

Crear una tabla tramites con campos: tipo, remitente, destinatario, estado, fecha, archivo, respuesta.

Modo offline

- acceso y edición sin internet, sincronización al reconectar.

Generador inteligente de documentos

En el módulo de Trámite de Documentos, se añade un botón “🧠 Crear Documento Automático”, se elige el tipo y se registran los datos y genera automáticamente, se puede editar antes de enviar o guaradar; o puede ser tambien independiente, evaluar lo mas pertinente.

VI. PERSONALIZACIÓN TOTAL

El usuario puede configurar o modificar según el área de interés del equipo o proyecto

- 🏷 Categorías

- 📁 Carpetas

- 🎨 Colores

- 🏢 Logo

- 🧩 Tipos de procesos

VII.  CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

🔹 Documento Vivo

Un mensaje se convierte en documento editable con historial.

🔹 Búsqueda Semántica

Encuentra por significado, no solo palabras.

🔹 Chat → Reunión instantanea

Un clic → videollamada + grabación + transcripción automatica.

🔹 Workflow Predictivo

El sistema propone qué hacer antes que el usuario.

🔹 Geolocalización Inteligente

Mensajes y archivos vinculados a zonas de trabajo. Relaciona información con ubicación real del punto de trabajo

🔹 Workflow predictivo con IA:

asigna responsables y fechas automáticamente

VIII. Creación de documento

Crear directamente documentos desde el celular, sin usar Word, sin salir de la app.

- 📄 Cartas

- 📝 Solicitudes

- 📊 Informes

- 📋 Actas

- 📑 Memorandos

- 📁 Oficios

Como funciona el generador inteligente de documentos:

- El usuario escribe o habla

- El sistema estructura automáticamente

- El documento queda guardado + vinculado al flujo

Al seleccionar el tipo de documento, se crea un formulario simple para ser llenado manual o por voz.
Título

Fecha

Responsable

Descripción

Adjuntos

Ubicación

Prioridad

Luego el sistema convierte automáticamente en un documento formal, hacer varios datos como fecha lugar sean por defecto

El documento esta conectado a chat, tareas, archivos y dashboard

La app puede:

- ✍️ Redactar automáticamente el documento

- 🧠 Mejorar redacción

- 📌 Sugerir contenido

- 📑 Resumir conversaciones

Cada documento:

- Se guarda en el repositorio

- Se versiona

- Tiene historial

- Se puede exportar (PDF / Word)

Opciones de salida:

Botones:

- 📩 Enviar por correo

- 📲 Compartir por WhatsApp

- 📄 Descargar PDF

- 🖨 Imprimir

Personalización, cada equipo puede definir:

- Formato de documentos

- Logo

- Encabezados

- Firmas

- Tipos de documentos

IX. FLUJO DE USO DEL SISTEMA

- Usuario crea mensaje

- Sistema lo convierte en ticket

- Asigna responsable automáticamente

- Define fecha límite

- Se da seguimiento. (Nuevo → En proceso → Completado → Cerrado)

- Se adjuntan archivos

- Se generan alertas

- Se visualiza en dashboards

- Se genera reporte automático

- Creación inteligente de documentos

IX.  DISEÑO PARA USUARIOS SIN EXPERIENCIA

La app debe ser:

- Intuitiva (tipo WhatsApp)

- Botones grandes

- Uso por voz

- Mínimo texto técnico

- Automatización máxima

Ideas adicionales:

Pantalla principal podria contener:

- 🔔 Alertas importantes

- 📊 Resumen del día:

  - Pendientes

  - Urgentes

  - Vencidos

- 📈 Indicadores clave

- 🔍 Buscador inteligente

Botones principales:

- ➕ Nuevo registro

- 🎤 Registrar por voz

- 📷 Escanear documento

Backup y Recuperación

Configurar backup automático:

  - Exportar CSV semanal como respaldo

Crear procedimiento de recuperación:

Evaluar la posibilidad de crea un CHECKLIST EN TAREAS tipo encuesta para algunas actividades.

- Mover tareas con click según estado

- Notificar al equipo cuando se actualiza una tare

- Crear alertas 5 y 1 dia antes del plazo de cumplimiento de tareas

ESTADOS y Reglas para color de fondo:

  - Si es "NUEVO" → Fondo amarillo claro. Cuando se ha creado el mensaje y esta en esperado de respuesta

  - Si es "EN_PROCESO" → Fondo azul claro, Cuando se ha leído el mensaje y se está evaluando o esperando confirmación

  - Si es "COMPLETADO" → Fondo verde claro. Cuando ya se dio respuesta

  - Si es "CANCELADO" → Fondo gris. Cuando se ha anulado el mensaje

  - Si es “CERRADO” → Fondo marrón claro. Cuando el mensaje ya fue resuelto y culminado

PRIORIDAD:

🔴 URGENTE,🟡 MEDIA,🟢 BAJA

Integración con calendario para fechas límite

El aplicativo debe permitir o soportar crear varios grupos o proyectos con sus respectivos integrantes.

Etiquetas para filtrar y agrupar

Crear notificaciones en celular y correo de temas vencidos

Los mensajes no desaparecen al completarse, pero puedes filtrarlas para ver solo las activas.

para crear el hilo de la comunicación.

Usa notificaciones push para que el equipo se entere cuando hay nuevos mensajes, o pendientes

UN mensaje inicial estará activo hasta que sea respondido este cerrado o tambien reenviar a whatsapp; un mensaje inicial puede ser respondido varias veces

Vistas Múltiples Ilimitadas (Flexibilidad)Ofrece múltiples vistas (Lista, Tablero/Kanban, Calendario, Documentos, etc.)

Agrega widgets gratuitos como:

  - Tareas por estado

  - Alertas por tareas vencidas

  - Tiempo promedio de respuesta

Carga de mensaje por persona